- 合作需求/任务

1.1 研究领域

研究基于三维人体表示的人物图像姿态编辑算法，在保持身份、服饰和场景一致性的前提下实现身高体型解耦和参考姿态图像编辑。

1.2 研究目标

目标一：确定参考姿态图像编辑中的控制信号表示方案，重点研究分析参数化模型、法向图、接触图等多种控制信号的有效性。

目标二：完成单人和双人交互姿态重定向研究，实现身高和体型解耦，支持拥抱、搂肩膀等肢体接触交互动作的准确表示，并能够精确到人物手指结构。

目标三：完成单人和双人交互姿态图像编辑研究，探索显式和隐式控制信号注入图像生成模型的方案，实现自然协调的人物图像编辑。

1.3 交付成果

- 软件交付

- 身高和体型解耦的单双人精细交互姿态重定向代码

- 高真实感单双人交互姿态图像编辑算法原型代码

- 单双人参考姿态图像编辑算法原型代码

- 文档交付

| 序号 | 交付 |
| --- | --- |
| 1 | 身高和体型解耦的单双人精细交互姿态重定向研究报告 |
| 2 | 高真实感单双人交互姿态图像编辑算法研究报告 |
| 3 | 单双人参考姿态图像编辑算法原型与评测说明文档 |

- 项目阶段

| 阶段 | 起止时间 | 任务描述 | 任务目标 | 交付成果 | 交付件 （含数量） | 验收标准 | 验收方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1阶段 | T—T+6 | - 调研三维人体表示、接触图、相对位姿图等多种控制信息表示方式。 - 研究身高体型解耦方法，设计单双人交互姿态重定向机制。 - 建设单人多姿态与双人交互姿态人物图像数据集，覆盖单人站立、行走、坐姿、转身等基础姿态，以及握手、牵手、搭肩、并排搂肩等基础双人交互场景。补充参考图、目标姿态、人物身份、体型、交互动作类别、接触区域等数据字段，形成规范化数据格式。 - 研究身高体型解耦和单双人姿态重定向的基础方案，完成单人姿态变化和简单双人交互的初步实验。 - 建立基础评测流程，覆盖身份一致性、姿态一致性、数据质量和简单交互合理性。 - 人物图像姿态编辑基准算法初步调研，交互编辑场景问题定位与分析。 | 构建项目所需数据集和实验环境，确定单双人交互姿态编辑控制信号可行性，形成阶段性技术路线。 完成单双人交互姿态图像编辑算法初步研发。 | 单人多姿态与双人交互姿态人物图像数据集； 阶段研究报告；核心算法代码、阶段模型、算法说明文档。 | - 人物姿态重定向研究报告1份。 - 人物图像姿态编辑阶段研究报告1份。 | - 明确体型与姿态解耦方案。基础重定向实验能够完成单人姿态变化和简单双人交互姿态迁移。 - 在身高体型解耦方面，人物身高的高低、体型的胖瘦相对估计准确率不低于60%。 - 在人物交互姿态重定向方面，握手、拥抱、搭肩、牵手、并排搂肩等典型双人交互姿态生成主观合理比例不低于70%。 - 建立可复现的基础评测流程，至少覆盖身份一致性、姿态一致性、数据质量和简单交互合理性。 | - 数据集标注规范、说明文档完整，方法与实验流程可复现。 - 阶段报告经评审通过。 |
| 2阶段 | T+6―T+12 | - 构建参考人物图像编码与单双人姿态编辑生成的整体算法流程，完成与Qwen-Edit类图像编辑模型的适配。 - 研究复杂双人交互姿态重定向与图像编辑方法，重点解决拥抱、搂肩、牵手、握手等近距离接触动作中的遮挡、穿模、接触错位和身份保持问题。 - 研究接触感知、遮挡区域建模、身高体型解耦和手部精细控制方法，提升复杂交互场景下的动作准确性和手部结构质量。 - 完成算法鲁棒性优化与工程整理，提升尺度变化、视角变化、复杂接触区域和多人遮挡情况下的稳定性。 - 完成完整实验分析、消融研究、主客观评测、Demo样例和最终交付文档。 | 完成可演示、可复现、可评估的高真实感单双人交互姿态图像编辑算法原型，满足交互动作编辑和合作验收要求。 | 核心算法代码；最终模型；Demo样例集；《身高和体型解耦的单双人精细交互姿态重定向研究报告》；《高真实感单双人交互姿态图像编辑算法研究报告》；《单双人参考姿态图像编辑算法原型及评测说明文档》。 | - 最终算法代码工程1个。 - Demo样例集1份。 - 人物姿态重定向研究报告1份。 - 人物图像姿态编辑研究报告1份。 - 算法及评测说明文档1份。 | - 在身高体型解耦方面，人物身高的高低、体型的胖瘦相对估计准确率不低于80%。 - 在人物交互姿态重定向方面，握手、拥抱、搭肩、牵手、并排搂肩等典型双人交互姿态生成主观合理比例不低于90%。 - 在图像姿态编辑方面，主观评测达到身份可辨识、动作基本准确、交互自然、手部无明显结构性错误；针对交互姿态编辑，在握手、拥抱、搭肩、牵手、并排搂肩等典型双人交互动作中，图像编辑主观质量优胜率相比Qwen-Edit基线高于5%。针对手部局部细节编辑，在握手、牵手、搭肩等手部接触动作中，图像手部细节合理主观优胜率相比Qwen-Edit基线高于5%； - 推理流程、参数配置、样例输入输出和使用说明完整，能够支持华为方复现。 | - 算法方案可复现。 - 主观效果与文档交付符合验收标准。 |

T：合同生效日期

T+N：合同生效日期后N个月

- 项目监控和管理

本项目采用如下项目管理机制：

- 项目月度月报。

- 项目双周面谈或电话会议交流合作项目进展。

- 根据实际需要安排的其它交流，如电话、邮件、电话会议等。